ПРОТОКОЛ

рабочего совещания Комиссии по рассмотрению обращений граждан и организаций  по вопросам качества жилых помещений, предоставленных гражданам, переселенным из аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональных адресных программ по   переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

__________________________________________________________________

ул. Смольного, д. 3, каб. 3-164

15:00 										28 марта 2016 года

Присутствовали:

| КУЗЬМИН Сергей Николаевич - председатель Комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, председатель Комиссии РОМАДОВ Олег Аршавирович - заместитель председателя комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, заместитель председателя Комиссии СЫЧЕВ Вадим Владимирович - консультант сектора информационно-аналитического обеспечения Комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области КАЛИНКИН Михаил Алексеевич - главный специалист сектора реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда отдела приоритетных национальных проектов и крупных инвестиционных строительных проектов Комитета по строительству Ленинградской области, член Комиссии ПАНКИНА Екатерина Николаевна - заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, член Комиссии ХУДЯЕВ Сергей Николаевич - руководитель «Регионального центра общественного контроля ЖКХ» Ленинградской области ПРАВДИН Игорь Геннадьевич - директор МКУ «Единая служба заказчика» муниципального образования "Дубровское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |
| --- | --- |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.	Обсуждение ситуации с устранением строительных дефектов в многоквартирном доме, построенном по программе переселения из аварийного жилищного фонда, расположенного по адресу: п. Дубровка, ул. Советская, дом 40

Докладчик: В.В. Сычев

Регламент: 15:00-15:20

2. 	Назначить дату очередного заседания Комиссии.

Докладчик: С.Н. Кузьмин

По   первому   вопросу   выступил  ответственный  секретарь  Комиссии

В.В. Сычев, в своем докладе он огласил членам Комиссии итоги проведения мероприятий по устранению строительных дефектов многоквартирного дома, указанного выше. В обсуждении вопроса выступили: председатель Комиссии С.Н. Кузьмин, директор МКУ «Единая служба заказчика» И.П. Правдин, руководитель регионального центра общественного контроля С.Н. Худяев.

По второму вопросу выступил    председатель  Комиссии С.Н. Кузьмин.

РЕШИЛИ:

- На основании результатов контрольного осмотра многоквартирного дома по адресу: п. Дубровка, ул. Советская, д. 40, и информации, предоставленной администрацией муниципального пгт. Дубровка, о ходе выполнения работ по устранению строительных дефектов МКД и в связи со сложившейся ситуацией, в результате которой с подрядчиком расторгнут муниципальный контракт, администрации муниципального образования рекомендовано срочно подготовить документы и объявить  конкурсную процедуру по подбору нового подрядчика.

По окончании конкурсного отбора предоставить в распоряжение Комиссии  график завершения строительных работ и устранения дефектов.

Ответственный: глава администрации МО Дубровское городское поселение                 А.И. Башнин

Срок исполнения: 20.05.2016

- До окончания конкурсных процедур и заключения нового муниципального контракта  МКУ «Единая служба заказчика» контролировать техническое состояние указанного МКД.

Ответственный: И.Г. Правдин

Срок исполнения: 20.05.2016

- Ответственному секретарю Комиссии Сычеву В.В. подготовить документы к заседанию Комиссии  21.04.2016  в 15:00  и оповестить членов Комиссии о дате и месте проведения, в соответствии с регламентом и порядком работы Комиссии.

Ответственный: В.В. Сычев

Срок исполнения: 20.04.2016

Председатель Комиссии:					                   С.Н. Кузьмин

Ответственный секретарь Комиссии				             В.В. Сычев

Ознакомлены:

РОМАДОВ

Олег Аршавирович

КАЛИНКИН

Михаил Алексеевич

ПАНКИНА

Екатерина Николаевна

ХУДЯЕВ

Сергей Николаевич

ПРАВДИН

Игорь Геннадьевич